Приглашение к участию

в процедуре закупки

Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» приглашает Вас принять участие в процедуре оформления конкурентного листа по закупке работ по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации и выполнению изыскательских работ по объекту: «Реконструкция здания специализированного связи, расположенного по адресу: г. Минск ул. Воронянского, д.13, корп.4 под административно-хозяйственное здание».

Код ОКРБ: 71.11.22.900

Вид процедуры закупки и обоснование её выбора:

Процедура оформления конкурентного листа, в связи с ориентировочной стоимостью закупки от 500 до 1000 базовых величин, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств», приказом РУП «Белтелеком» от 01.02.2021 №60  «О закупках товаров (работ,услуг) в РУП «Белтелеком», приказом РУП «Белтелеком» от 20.06.2022 №512 «О закупках товаров (работ,услуг) в РУП «Белтелеком», приказом филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» от 19.11.2024 № 836 «О закупках товаров (работ, услуг) в филиале «Минская городская телефонная сеть РУП «Белтелеком».

Сведения об организации:

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» филиал «Минская городская телефонная сеть».

220073 г.Минск ул.Харьковская,1.

Ориентировочная стоимость закупки и порядок оплаты:

Ориентировочная цена закупки на дату завершения работ составляет: 44 651,26 (Сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 26 копеек) BYN, в том числе НДС 20 % – 7 441,88 (Семь тысяч четыреста сорок один рубль 88 копеек) BYN согласно Приложению 1 к настоящему приглашению.

Условия по оплате должны быть не хуже следующих:

Оплата выполненных работ производится в течение 5 банковских дней с момента подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Источник финансирования:

Собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

Срок и условия выполнения работ:

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01 июня 2026г.;

окончание работ – 30 сентября 2026г.

Архитектурно-планировочную концепцию, согласованную с Комитетом архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета предоставить до 15 сентября 2026г.

Выполнение работ осуществляется в пределах г. Минска.

Предпроектная (предынвестиционная) документация  включает:

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций;

- обоснование инвестиций, включающее разделы:

1) цели инвестирования;
2) общая характеристика;
3) мощность объекта;
4) основные технологические решения (при необходимости);
5)обоснование выбора варианта электро- и (или) теплоснабжения

объекта (при необходимости);
6) обеспечение ресурсами;
7) архитектурно-планировочная концепция;
8) бюджет проекта, стоимость строительства;
9) график осуществления инвестиционного проекта;
10) выводы и предложения;

- подготовку графических, аудио и видеоматериалов для обеспечения проведения общественного обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (при необходимости);

- участие в рассмотрении архитектурно-планировочной концепции в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома;

- задание на проектирование.

Требования к участникам процедуры закупки:

Участником процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным Заказчиком в настоящем приглашении в соответствии с порядком закупок за счёт собственных средств, за исключением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включённых в реестр поставщиков ( подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Предложение участника должно содержать следующие документы и сведения:

- аттестат соответствия не ниже 3 категории по видам работ:

п.2. выполнение функций генерального проектировщика,

- подтверждение наличия сотрудников участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа, и их профессионально-квалификационный состав (с указанием времени работы по специальности и их специализации, наличия квалификационного аттестата, выданного в установленном порядке, если такой аттестат требуется в соответствии с законодательством);

- о наличии у участника материально-технической и информационной базы, лицензионного программного обеспечения;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- учредительные документы в полной редакции;

- обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;

- бухгалтерскую отчетность за последние отчетные год и период, а участник, применяющий упрощенную систему налогообложения и ведущий книгу учета доходов и расходов, книгу учета доходов и расходов или выписку из нее за последние отчетные год и период;

- подтверждение выполнения работ в сроки:

начало выполнения работ – 01 июня 2026г.;

окончание работ – 30 сентября 2026г.

- о подтверждении возможности оплаты за выполненные работы в течение 5 банковских дней с момента завершения выполнения всех работ в соответствии с календарным планом и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Предложение участника должно быть подписано уполномоченным лицом с указанием даты, содержать контактные данные (ФИО, номер телефоны) и быть заверено оригинальной печатью.

Филиалом «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» к рассмотрению принимаются только те коммерческие предложения, которые отвечают всем вышеуказанным требованиям.

Критерием оценки предложений участников является стоимость работ при условии полного соответствия всем вышеуказанным требованиям Заказчика.

Предложение участника может быть передано на факс +375172926917 или доставлено по адресу: 220013 г.Минск ул.Беломорская,18 комн.4 или по электронной почте Gantsuk_D@mail.mgts.by до 12:00 25 мая 2026 года.

Ответственное лицо за предмет закупки с учётом данных участников при проведении процедуры закупки: Волохович Светлана Михайловна +375172926917.